Standard podejmowania i dokumentowania decyzji

PROJEKT ROBOCZY — do dyskusji i weryfikacji prawnej

## § 1. Cel

Standard ma zapewnić, aby istotne decyzje były oparte na wystarczających informacjach, analizie wariantów i ryzyka oraz pozostawiały czytelny ślad decyzyjny.

## § 2. Kiedy stosować

Standard stosuje się w szczególności do istotnych inwestycji, zakupów, zmian systemów obsługi, zobowiązań długoterminowych, projektów IT i decyzji o znaczącym wpływie na członków.

## § 3. Minimalny model decyzji

1. Problem / cel.

2. Dane i założenia.

3. Dostępne warianty.

4. Koszt całkowity i koszt cyklu życia.

5. Ryzyka i działania ograniczające.

6. Zgodność prawna i statutowa.

7. Rekomendacja i uzasadnienie.

8. Decyzja właściwego organu.

9. Odpowiedzialność za wykonanie.

10. Termin i sposób przeglądu rezultatu.

## § 4. Ślad decyzyjny

Dokumentacja powinna pozwalać osobie, która nie uczestniczyła w pierwotnej dyskusji, odtworzyć: co rozstrzygano, na jakich danych, jakie warianty rozważano, jakie ryzyka zidentyfikowano i dlaczego wybrano dane rozwiązanie.

## § 5. Eksperci

Jeżeli decyzja wymaga wiedzy specjalistycznej, organ może zasięgnąć opinii wewnętrznego eksperta, niezależnego eksperta lub audytora. Opinie powinny wskazywać zakres ograniczeń i założeń.

## § 6. Przegląd po realizacji

Przy przedsięwzięciach istotnych należy, w miarę możliwości, porównać planowane i rzeczywiste: koszt, termin, zakres, jakość, ryzyka i efekty. Wnioski powinny być wykorzystywane przy kolejnych decyzjach.

# Załącznik — karta decyzji

Sprawa / projekt: __________________

Cel: __________________

Warianty: __________________

Koszt początkowy / całkowity: __________________

Ryzyka: __________________

Opinia ekspercka: __________________

Rekomendacja: __________________

Decyzja / uchwała: __________________

Odpowiedzialny za wykonanie: __________________

Termin przeglądu: __________________

Wynik po realizacji: __________________